BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6001002 Khóa: K19

Tên nhóm: 1

Tên chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã RSA

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào Văn Anh (Java) | Tạo khung file Word. Viết Lời nói đầu và Mục 1.1.1 Khái niệm cơ bản về an toàn thông tin. | 100% |  |
|  | Nguyễn Hải Đăng (Java) | 1.3.1 Lý do chọn đề tài 1.2.3 Kiến thức cơ sở về thuật toán | 100% |  |
|  | Nguyễn Thu Huyền (Java) | Viết Mục 1.1.2 Tầm quan trọng của bảo mật và Mục 1.2.1 Kiến thức cơ sở về toán học: số nguyên tố, đồng dư, hàm Euler. | 100% |  |
|  | Trần Nhật Nam (C++) | Viết Mục 1.2.2 Kiến thức cơ sở về ngôn ngữ lập trình | 100% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Sáng (C++) | Viết Mục 1.3.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài 1.3.3 Nội dung nghiên cứu của đề tài | 100% |  |
| 2 | Đào Văn Anh (Java) | Viết Mục 2.3 Thiết kế chương trình, cài đặt thuật toán(mô phỏng) | 100% |  |
|  | Nguyễn Hải Đăng (Java) | Viết Mục 2.2.3 Thuật toán mã hóa RSA 2.2.1 Các thành phần cơ bản của hệ mật RSA | 100% |  |
|  | Nguyễn Thu Huyền (Java) | Viết Mục 2.1.1 và 2.1.2 Lịch sử phát triển và Nguyên lý hoạt động của hệ mã hóa khóa công khai. | 100% |  |
|  | Trần Nhật Nam (C++) | Viết Mục 2.2.2 (Thuật toán tạo khóa RSA). | 100% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Sáng (C++) | 2.2.5 Đánh giá độ an toàn của RSA 2.2.4 Thuật toán giải mã RSA | 100% |  |
| 3 | Đào Văn Anh (Java) | Lập trình logic bắt sự kiện người dùng trên giao diện Java để gọi các hàm tương ứng. Cài đặt công thức toán học để thực hiện giải mã | 100% |  |
|  | Nguyễn Hải Đăng (Java) | Cài đặt công thức toán học để thực hiện mã hóa | 100% |  |
|  | Nguyễn Thu Huyền (Java) | Lập trình thuật toán sinh khóa RSA sử dụng cấu trúc BigInteger | 100% |  |
|  | Trần Nhật Nam (C++) | Cài đặt thuật toán sinh khóa RSA tương đương bên c++ | 100% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Sáng (C++) | Code logic C++ thu thập đường dẫn file người dùng nạp vào từ giao diện | 100% |  |
| 4 | Đào Văn Anh (Java) | Hoàn thiện luồng chạy chính của ứng dụng Java |  |  |
|  | Nguyễn Hải Đăng (Java) | Hoàn thiện luồng chạy chính của ứng dụng Java |  |  |
|  | Nguyễn Thu Huyền (Java) | Hoàn thiện luồng chạy chính của ứng dụng Java |  |  |
|  | Trần Nhật Nam (C++) | Hoàn thiện luồng chạy chính của ứng dụng C++ |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Sáng (C++) | Hoàn thiện luồng chạy chính của ứng dụng C++ |  |  |
| 5 | Đào Văn Anh (Java) | Hoàn thiện phần 2.3 Hoàn thành báo cáo Hoàn thành mã nguồn |  |  |
|  | Nguyễn Hải Đăng (Java) | Viết Mục 3.1 Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài |  |  |
|  | Nguyễn Thu Huyền (Java) | Đọc soát lỗi chính tả toàn văn bản, kiểm tra tính đồng nhất của trích dẫn |  |  |
|  | Trần Nhật Nam (C++) | Viết Mục 3.2 Bài học kinh nghiệm rút ra. Tổng hợp code C++ đưa vào Phụ lục 2 |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Sáng (C++) | Viết Mục 3.3 Đề xuất tính khả thi, thuận lợi, khó khăn. Tổng hợp code Java đưa vào Phụ lục 1 |  |  |

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

- Thông tin chung

- Tên lớp: 20252IT6001002	Khóa: K19

- Tên nhóm: 1    Họ và tên thành viên trong nhóm:

- Đào Văn Anh

- Nguyễn Thu Huyền

- Nguyễn Hải Đăng

- Nguyễn Ngọc Sáng

- Trần Nhật Nam

- Nội dung học tập

- Tên chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã RSA

- Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

- Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về an toàn bảo mật thông tin, viết báo cáo

- Hoạt động/ Nội dung 2: Cài đặt thuật toán, xây dựng chương trình

- Hoạt động/ Nội dung 3: Hoàn thiện báo cáo, hoàn thiện mã nguồn

- Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học …)

- Báo cáo thực nghiệm

- Chương trình demo

- Nhiệm vụ học tập

- Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/05/2026 đến ngày 14/06/2026)

- Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác

- Học liệu thực hiện Bài tập lớn

- Tài liệu học tập:

[1]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Lao động xã hội, 2011.

[2]. Đề cương bài giảng môn An toàn bảo mật thông tin của ThS. Phạm Văn Hiệp

[3].

- Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn: Máy tính

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT6001002 Khóa: K19

Tên nhóm: 1

Tên chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã RSA

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 | Thu thập tài liệu trên Internet, giáo trình… |
| 2 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |
| 3 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |
| 4 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 | Xây dựng và cài đặt chương trình trên máy tính… |
| 5 | A B C D E | Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 |  |

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp